
南方医科大学中西医结合医院

无感支付改造项目采购需求书
项目背景

依据《广州市医疗保险服务中心关于推进医疗保障参保人就医信用无感支付工作的通知》（穗医保中管〔2024〕140号）文件，文件要求：推广参保人就医信用“无感支付”工作是广州市2024年十大名生实事之一。

项目需求清单：

	项目名称
	项目模块
	采购内容概述
	数量
	单位
	备注

	南方医科大学中西医结合医院无感支付改造项目
	1.医保就医无感支付改造项目
	对现有的医保就医支付系统进行无感支付改造，并与信用就医平台进行功能对接，提供外延服务。

	1
	项
	


项目采购说明

本项目采购采用包干制，中标供应商报价包含项目的开发、实施、测试、培训及相关服务费用，在项目实施期间如因政策变化等因素，须改变需求内容，中标方须按建设方修订并确认后的需求书进行实施，不得增加项目预算。需完成与医院HIS系统和微信挂号平台软件接口对接工作，并且不再收取任何接口费用。如需与第三方进行数据交互所产生的需支付给第三方的费用由供应商承担。

实施周期

▲项目完成时间为合同签订后120天工作日，按照项目的工作安排，确保按时按质完成。
技术要求：

具体实施内容：
医保就医无感支付改造项目具体实施内容:
对现有的医保就医支付系统进行无感支付改造，并与信用就医平台进行功能对接，提供外延服务。
	序号
	建设内容
	数量
	单位

	1
	医保就医信用无感支付系统
	1
	项

	2
	信用就医平台功能对接及外延服务
	1
	项



5.1.1 医保就医信用无感支付系统
按广州信用就医平台所提供的标准接口改造

需求类型：对现有的支付流程进行改造，结算部分提前到医生开单后。医生完成处方开具后，点击确认保存医嘱，HIS系统自动识别本次就医是否采用无感支付，如是则直接上传费用明细，即可费用后台结算。无需患者前往窗口或公众号等进行缴费，HIS后台结算成功推送消息给患者，患者会收到相关就诊指引，即可前往治疗或拿药。
	序号
	模块
	功能
	(子)功能要求
	备注

	1
	医保就医信用无感支付
	签名算法及服务
	签名算法（SM3）改造
	医保就医信用无感支付

	
	
	加密算法及服务
	加密算法（SM4）改造
	

	
	
	▲接口调用方式实现(HTTPS+POST、JSON、公共请求报文、公共响应报文)
	接口调用方式实现(HTTPS+POST、JSON、公共请求报文、公共响应报文
	

	
	
	医保字典
	医保相关字典导入以及维护
	

	
	
	签约查询
	1.广州医保患者签约查询（transCode：HOS00001）

2.市直医保患者签约查询（transCode：HOS00001）

3.省内、跨省异地医保患者签约查询

4.自费患者签约查询
	

	
	
	无感支付
	1.广州医保门诊无感支付（transCode：HOS00003）

2.市直医保门诊无感支付（transCode：HOS00003）

3.省内、跨省异地医保门诊无感支付

4.自费患者门诊无感支付
	

	
	
	退费
	1.门诊退费（transCode：HOS00004）

2.住院退费（transCode：HOS00004）
	

	
	
	交易状态查询
	门诊结算成功交易状态查（transCode：HOS00012）
	

	
	
	对账单查询
	对账单查询（transCode：HOS00013）
	

	
	
	出院结算
	1.押金结算无感支付（transCode：HOS00003）

2.住院结算无感支付（transCode：HOS00003）

3.结算成功交易状态查询（transCode：HOS00012）
	

	
	
	出院结算结果查询
	
	

	
	
	广州市医保：入院办理改
	
	

	
	
	广州市医保：住院结算
	
	

	
	
	广州市市直医保：移动支付或无感支付获取人员信息 
	市直医保相关接口改造传无感支付


	

	
	
	广州市市直医保：门诊费用上传并结算
	
	

	
	
	广州市市直医保：门特(门诊流程)费用上传并结算
	
	

	
	
	广州市市直医保：门特(住院流程)出院结算
	
	

	
	
	广州市市直医保：门特(住院流程)取消出院结算
	
	

	
	
	广州市市直医保：出院结算 
	
	

	
	
	广州市市直医保：取消出院结算
	
	

	
	
	系统需求调研
	系统需求调研
	

	
	
	系统分析设计
	系统分析设计
	

	
	
	系统内部测试、修改
	系统内部测试、修改
	

	
	
	系统上线、维护开发
	系统上线、维护开发
	

	
	
	无感支付接口联调
	双方进行联调测试
	

	
	
	his业务调用无感支付改造
	
	


5.1.2信用就医平台功能对接及外延服务

	序号
	模块
	功能
	(子)功能要求
	备注

	1
	业务讲解及培训
	信用就医业务流程讲解、实施经验介绍
	根据业务需要和现实情况，通过现场或在线会议的形式开展对接。
	信用就医平台功能对接及外延服务。

	
	
	接口文档讲解
	
	

	
	
	接口业务逻辑介绍
	
	

	
	商户入网
	信用就医商户开立指引
	1.由接入方向指定的服务邮箱发送测试环境对接申请，运营方在完成系统参数配置后下发相关测试参数。

2.商户入网相关工作以服务邮箱的形式对外服务。对于有问题的申请，与接入方沟通修正。
	

	
	
	测试环境参数配置
	
	

	
	
	环境上线、权限或功能变更
	
	

	
	接口联调
	签约查询
	由甲乙双方排期进行联调测试。
	

	
	
	无感支付（信用支付、医保个账支付）
	
	

	
	
	退费
	
	

	
	
	住院押金
	
	

	
	
	出院结算
	
	

	
	
	交易状态查询
	
	

	
	
	对账单下载
	
	

	
	
	医院对账单生成
	
	

	
	
	出院结算撤销
	
	

	
	测试报告
	白名单测试

上线试运行2周，进行生产验证白名单测试。
	1.接入方按照模板填写测试报告，并通过邮件发送至运营方。

2.运营方对测试内容、附件、录屏等资料进行检查、核对，并通过邮件反馈存在问题。对于有问题的报告，与接入方沟通修正。

3.接入方将审核通过的测试报告盖章，并将电子版通过运营方发至医保局留档、确认。
	

	
	
	验收测试

配合业务部门以及接入方共同完成验收测试工作，包括形成测试报告。
	
	

	
	环境配置
	配置系统生产环境，调试网络，设置相关批量脚本任务。
	1.接入方通过邮件发送生产商户信息，申请上线。

2.运营方配置生产参数，排期确定上线时间。对于紧急上线的需求，可结合实际情况加急安排。
	

	
	业务上线
	按生产窗口排期上线，进行生产变更，生产验证及T+1对账文件核对
	1.上线切换日，运营方安排上线变更。

2.接入方组织生产验证案例，运营方配合生产验证，并在上线窗口时间段内协助查询生产交易情况，反馈上线结果。

3.如因接入方原因无法完成上线或生产验证，运营方进行回退，并由接入方另行申请上线时间，运营方根据接入方需求优先排期。
	

	
	日常系统维护
	对账单生成及下载服务。
	1.信用就医系统提供 7*24 小时服务。

2.医院T+1向广州信用就医系统下载对账文件。 

3.接入方通过服务邮箱或专属微信服务群，提交异常交易查询请求，运营方在1个工作日内协助医院排查问题原因，包括向银联或通过银联渠道向银行查询、查复差错交易及差错交易的处理结果；并通过邮件反馈查询结果；协助医院，排查问题并提供解决建议。

4.运营方提供系统升级、维护及通知。 

5.实名认证异常情况查询服务。

6.订单查询、反馈、跟踪服务。

7.异常交易数据分析。

8.个性化业务需求解决咨询服务。

9.为接入方提供交易统计报表及交易监控服务。

10.可通过邮件、微信、QQ 或电话等受理甲方服务请求。

11.为接入方注册患者提供信用就医相关甲方咨询服务。
	

	
	
	协助医院及甲方进行有疑问交易查询，判断问题的原因。
	
	

	
	差错处理
	协调银行及医院进行差错交易查询及处理。
	
	

	
	异常问题查询
	根据医院及甲方请求进行异常交易的处理，排除交易故障。
	
	

	
	服务
	为从医院渠道产生的甲方咨询提供解答服务，引导甲方正确使用信用就医服务。
	
	

	
	多方联调
	交易联调：平台联合运维商、医院、银行、银联、HIS厂商进行多方统一联调，业务全流程测试。
	1.运营方负责安排上线后的多方联调测试方案，配置相关测试用例，协调各方完成上线验证工作。

2.配合接入方完成压力测试。

3.为接入方提供为期2周的白名单生产验证测试服务，配合医院进行内部线上生产验证测试，协助医院修正系统问题并完成生产交易验证。
	

	
	
	压力测试：进行系统集成测试、BUG排查修复以及入口压力测试。
	
	

	
	
	白名单测试：上线试运行2周，进行白名单生产验证测试。
	
	

	
	验收测试
	配合接入方HIS系统共同完成项目验收测试工作，包括编写验收测试报告。
	根据验收标准配合医院完成项目验收工作，并提供验收材料。
	

	
	亲情付
	亲情付关系绑定及解绑、亲情付支付。
	以广州市医保局信用就医接口上线验收要求为准。
	

	
	
	亲情付对账。
	
	

	
	医院渠道对接
	为医院公众号或小程序提供接入签约功能调试
	1.在挂号、预约挂号页面添加“支付信用支付”等字样的选择，调用支付平台接口，判断是否签约。未签约的信用支付的患者需要进行APP跳转，进入到“云闪付”app中进行签约
2.小程序页面开发：信用无感支付入口，挂号成功详情页面和住院人详情页面增加开启信用支付入口，展示开启信用支付开关口。

3.发送医保无感支付缴费成功提醒，短信或者微信通知。


	

	
	医院业务培训
	提供院内员工现场培训
	1.运营方为接入方医护人员提供3次的院内业务培训，引导相关医护人员熟悉业务流程，能为患者提供必要的指引。

2.运营方为医院提供两周（十个工作日）的院内驻场服务，为医院策划以及现场引导甲方签约使用信用就医服务。
	


系统应基于成熟、稳定的技术架构，确保系统的可扩展性、可维护性和安全性。
供应商应提供详细的技术方案和实施计划，包括系统架构、开发环境、测试方案等。

系统应具备完善的用户权限管理和数据备份机制，确保数据安全。

服务要求：
供应商应提供完整的项目实施、测试、培训等服务，确保项目按时按质完成。

供应商应提供7x24小时的技术支持服务，及时响应和解决系统运行中的问题。

▲供应商需提供1名及以上的驻场人员保障该系统项目开发、实施、培训及上线等工作，在项目周期内，若招标人或院方要求增派人员，供应商应全力配合招标人或院方，按照招标人或院方要求进行人员增派。
其他

服务改进。供应商提供的项目服务人员态度与能力不符合项目要求时，使用单位提出改进要求，3个工作日或以内没有明显改进，供应商项目经理在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，供应商项目经理的上级领导在现场监督改进，依此类推，直到供应商最高负责人在现场监督，直到完全改进。 

在用户使用软件产品出现兼容性问题时，供应商须积极配合，与有关硬件、软件厂商和用户接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。
售后服务：提供自项目验收之日起三年免费售后服务和升级服务，并确保系统稳定运行。
	文档修改情况记录

	版本号
	修改状态
	修改日期
	修改摘要
	修改人

	2.01
	创建
	2024-09-30 15：28
	依据中行给的需求模板进行修改，在V1版本删除移动支付2.0、支付设备内容。
	刘鹏

	2.02
	更新
	2024-09-30 16：35
	添加需完成与医院HIS系统和微信挂号平台软件接口对接工作-陈志强提出
	刘鹏


 2 / 2

